| Descrizione Opera | Fonte di finanziamento | Importo complessivo (€) | Importo oneri necessari per ultimazione lavori (€) | Number of Records | Percentuale di avanzamento (%) | Regione | Stato esecuzione | Stazione Appaltante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizzazione Acquario del Trasimeno | Regionale/locale | 2,750,000 | 600,000 | 1 | 0.78 | Umbria | A | Comune di Castiglion del Lago |
| Lavori di "Ampliamento e messa a norma per lo svolgimento dei campionati nazionali di squadra ed internazionali individuali della palestra comunale in Fraz. Bastardo - II° stralcio | Regionale/locale | 460,073.16 | 0 | 1 | 0.00 | Umbria | A | Comune di Giano dell'Umbria |
| Lavori di Realizzazione asilo nido in frazione Bastardo mediante ristrutturazione edificio ex CRE? | Regionale/locale | 250,000 | 0 | 1 | 0.00 | Umbria | A | Comune di Giano dell'Umbria |
| Intervento di recupero della Palazzina Via S.Nicandro n. 78 da destinare a residenza- Progetto completamento funzionale | Regionale/locale | 289,942.15 | 300,000 | 1 | 0.00 | Umbria | A | Comune di Terni |
| Intervento di recupero della Palazzina Via S.Nicandro n. 78 da destinare a residenza | Regionale/locale | 289,942.15 | 0 | 1 | 0.57 | Umbria | A | Comune di Terni |
| Giardino del Belvedere Collestatte, completamento | Regionale/locale | 83,313.46 | 25,000 | 1 | 0.63 | Umbria | A | Comune di Terni |
| Centro attività motoria (C.A.M.) a servizio delle associazioni locali e delle istituzioni scolastiche | Regionale/locale | 673,898.26 | 183,109.03 | 1 | 0.54 | Umbria | B | Comune di Corciano |
| L A VORI DI RECUPERO OPIFICIO EX MONINA DA DESTINARE AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UFFICI E PARCHEGGI 3°STRALCIO. | Regionale/locale | 1,255,617.87 | 0 | 1 | 0.78 | Umbria | B | Comune di Gualdo Tadino |
| Interventi per il risanamento del dissesto idrogeologico in corrispondenza della scarpata lungo la strada delle Pantane in frazione Quadrelli. | Regionale/locale | 187,600 | 23,648.86 | 1 | 0.65 | Umbria | B | COMUNE DI MONTECASTRILLI CF: 00096090550 |
| Recupero funzionale istituto scolastico comprensivo Ten. Petrucci | Regionale/locale | 483,531.02 | 60,815.38 | 1 | 0.68 | Umbria | B | COMUNE DI MONTECASTRILLI CF: 00096090550 |
| Minimetrò Pincetto - Monteluce | Regionale/locale | 140,663,758.75 | 0 | 1 | 0.67 | Umbria | B | Minimetrò S.p.A. CF: 02327710543 |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICIO A E B, LOC. SALIA-CAI MIARI- GUBBIO | Regionale/locale | 850,000 | 0 | 1 | 0.20 | Umbria | B | REGIONE UMBRIA CF: 80000130544 |
| LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALI SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI | Regionale/locale | 677,845.54 | 0 | 1 | 0.60 | Umbria | B | REGIONE UMBRIA CF: 80000130544 |
| LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENI | Regionale/locale | 1,681,126.66 | 0 | 1 | 0.86 | Umbria | B | REGIONE UMBRIA CF: 80000130544 |
| LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI/NOCERA UMBRA, LOC. CASACCE | Regionale/locale | 918,455.05 | 0 | 1 | 0.90 | Umbria | B | REGIONE UMBRIA CF: 80000130544 |
| Ristrutturazione e restauro della palazzina C.U.S. in Via Tuderte, Perugia | Regionale/locale | 347,237.21 | 402,249.97 | 1 | 0.09 | Umbria | B | Università degli studi di Perugia |
| STABILIZZAZIONE DELL'AREA IN FRANA IN VOC CAP ANNE - ACQUALORETO | Regionale/locale | 350,000 | 50,000 | 1 | 0.80 | Umbria | C | COMUNE DI BASCHI CF: 81001350552 |